מסמך דרישות מוצר (PRD) — אפליקציית חיזוי רייטינג i24

גרסה: 1.1 | תאריך: 2026-05-28 | בעלים: אורית | סיווג: סודי — לשימוש פנימי

מסמך זה מפרט את דרישות המוצר, הסטטוס הנוכחי, הבעיות הידועות והרודמאפ. גרסה 1.1 מעדכנת את 1.0 כך שתשקף את העבודה שבוצעה ב-2026-05-28 (שלבים 55–59 ב-WORK_LOG.md). לפרטי המודל העסקי, התמחור והארכיטקטורה המלאה — ראו PRODUCT_SPEC.md.

1. סקירת המוצר — Product Overview

אפליקציית חיזוי רייטינג ל-i24 — כלי המאפשר למנהלי חדשות ותכנות לקבל תחזית רייטינג לתוכנית לפני שידורה, לתכנון אסטרטגי (לוז, תקציב, הכנסות). המערכת מבוססת מודל Machine Learning ומאומנת על נתוני רייטינג היסטוריים.

המוצר מציג שני ערכים לכל תחזית:

רייטינג מותאם — ה-KPI העסקי, מנורמל לפאנל (מאפשר השוואה לאורך זמן). זהו ה-target של המודל.

רייטינג גולמי — נגזר מהמותאם לצורך התרשמות.

ארכיטקטורה: Frontend ב-Vercel · Backend (FastAPI) ב-Render · בסיס נתונים Supabase (Postgres).

2. הבעיה שהמוצר פותר — Problem Statement

מנהלי חדשות ותכנות ב-i24 מקבלים החלטות אסטרטגיות קריטיות — מתי לשדר, האם לחזור על שידור, איך אירוע ביטחוני ישפיע על הצפייה — ללא כלי כמותי תומך.

הבעיות המרכזיות:

החלטות תזמון מבוססות ניסיון בלבד, ללא נתונים.

חוסר יכולת לכמת השפעת אירועים מיוחדים (ביטחוניים בעיקר) על הרייטינג.

עיכוב בין קבלת נתוני רייטינג בפועל לבין עדכון האסטרטגיה.

אין כלי "מה-אם" (What-If) — למשל "מה יקרה אם אעביר תוכנית מיום שישי לשלישי?".

3. קהל יעד ופרסונות — User Personas

| פרמטר | פרסונה 1 — מנהל/ת חדשות | פרסונה 2 — מנהל/ת דסק תכנות |
| --- | --- | --- |
| תפקיד | מנהל/ת חדשות בכיר/ה | מנהל/ת תכנות וזמני שידור |
| ארגון | i24 (פיילוט; בעתיד ערוצים/סוכנויות נוספים) | i24 — תכנות ולוז |
| צורך עיקרי | לדעת מראש אם שידור חי ישיג רייטינג מוצדק | לתכנן את סדר התוכניות השבועי באופן אופטימלי |
| כאב מרכזי | החלטות בזמן לחץ ללא נתונים תומכים | קושי לנתח איך אירועים ישפיעו על זמני שיא |
| ציטוט | "את יכולה לחזות לי רייטינג?" | "מה יעבוד טוב יותר — יום ג' או יום ו'?" |
| שימוש | ספוראדי, בזמן אמת, ממובייל | שבועי, מתוכנן, מדסקטופ |

4. יכולות נוכחיות — Current Features

4.1 קלטים

שם תוכנית · תאריך שידור · יום בשבוע · סלוט שעתי · סטטוס תוכנית (חי/חוזר/מיוחד) · תרחיש: שגרה / אירוע ביטחוני.

4.2 פלטים

רייטינג מותאם חזוי · רייטינג גולמי נגזר · רווח-ביטחון (80%) · אומדן צופים/בתי-אב.

4.3 מודל ה-ML

אלגוריתם: HistGradientBoosting (נבחר מתוך 19 מודלים שנוסו; XGBoost/LightGBM/CatBoost היו מועמדים).

target: רייטינג מותאם. MAE על test ≈ 0.30, R² ≈ 0.62.

פיצ'רים מרכזיים: lag של התוכנית/רצועה, שעה, סטטוס, אירוע ביטחוני (הפיצ'ר ה-3 בחשיבותו).

אימון מחדש: אוטומטי, חודשי (GitHub Actions cron → retrain_from_supabase.py).

4.4 צ'אטבוט

צ'אטבוט בסיסי מבוסס Regex — תומך בשאילתות פשוטות מובנות מראש בלבד. (מועמד להחלפה ב-LLM — ראו רודמאפ.)

5. סטטוס בעיות — Issues

5.1 ✅ נסגרו ב-2026-05-28

| # | בעיה | מה נעשה | תוצאה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | פיצ'רים ביטחוניים ללא השפעה | התגים נמשכו מ-Supabase (חסרות עמודות) במקום להיגזר מה-CSV לפי תאריך. תוקן ב-tag_events_by_date. | המודל "רואה" אירועים. שיפור 9.7% ב-MAE (0.333→0.301) |
| 2 | One-Hot חלקי (בינארי) | שוחזרו כל הקטגוריות | תג_ביטחוני עם 11 קטגוריות במקום 1 |
| 3 | פער ~8% ב-MAE | תוצאה ישירה של 1+2 | נסגר (אף מעבר ל-8% שדווח) |
| 4 | חיזוי לא הגיב לאירוע | האפליקציה הדליקה דגל *חג* (שהוסר) ולא דגל ביטחוני | תרחיש "אירוע ביטחוני" נותן כעת ≈+39% |

5.2 🟠 פתוחות

| # | בעיה | תיאור | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Cold Start ב-Backend | Render free-tier נרדם; בקשה ראשונה אחרי חוסר-שימוש איטית | 🟠 High |
| 6 | צ'אטבוט מוגבל | Regex בלבד — לא מתמודד עם שאלות פתוחות | 🟡 Medium |
| 7 | שני ערכי רייטינג מבלבלים | הצגת גולמי+מותאם עלולה לבלבל משתמש | 🟡 Medium |

6. רודמאפ — Roadmap

🔴 עדיפות גבוהה

מעבר Backend ל-Supabase Edge Functions — ביטול ה-Cold Start (ארכיטקטורת Serverless).

צ'אטבוט מבוסס LLM — החלפת ה-Regex בצ'אטבוט שמבין שאלות פתוחות ("מה אם אעביר מיום ו' לג'?") ומשתמש במודל החיזוי ברקע.

🟠 עדיפות בינונית

סיווג אירועים אוטומטי מ-LLM — סוכן שקורא כותרות חדשות ומוסיף אירועים ביטחוניים ל-אירועים_מדויקים.csv/Supabase לבד (מבטל את התחזוקה הידנית החודשית).

שכבת הסבר (GenAI) — הסבר בעברית לכל תחזית ("הרייטינג צפוי גבוה כי זו רצועת פריים בשישי, ובחודש האחרון התוכנית נתנה ממוצע X").

🟡 עדיפות נמוכה

Dashboard ויזואלי (מגמות רייטינג לאורך זמן) · ייצוא דוחות PDF/Excel.

⚠️ נבדק ונדחה (כפיצ'ר רייטינג)

ציון Severity 0–10 ל-LLM כפיצ'ר — נבדק ב-2026-05-28 (שלב 59). הזיק למודל (MAE 0.30→0.41): עוצמה סמנטית ≠ השפעה per-broadcast (אפקט משך — מבצע קצר=רייטינג גבוה, מלחמה ממושכת=נמוך). הסקורר נשמר לשכבת ההסבר/צ'אטבוט בלבד, לא כפיצ'ר חיזוי. זוהי תקרת ה-drift המובנית של אירועים בלתי-צפויים.

חגים/עונות כפיצ'ר — נבדק; תרומה ~0; הוסר (שלב 57). אירועי ביטחון נשארו (האות המשמעותי).

7. דרישות טכניות — Technical Requirements

| רכיב | טכנולוגיה נוכחית | שיפור נדרש |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vercel (Next.js, RTL) | — |
| Backend | FastAPI ב-Render (Cold Start) | מעבר ל-Supabase Edge Functions |
| Database | Supabase (Postgres) | — (תיוג אירועים נגזר מה-CSV, לא דורש עמודות נוספות) |
| ML Model | HistGradientBoosting | — (תקין; MAE≈0.30) |
| Retraining | אוטומטי חודשי (GitHub Actions) | קיים ✅ |
| Chatbot | Regex | מעבר ל-LLM עם גישה למודל |
| Event Classification | ידני (אירועים_מדויקים.csv) | אוטומציה דרך LLM שקורא חדשות |

8. מדדי הצלחה — KPIs

| מדד | מצב נוכחי | יעד | מדידה |
| --- | --- | --- | --- |
| MAE (רייטינג מותאם) | ≈0.30 | שמירה/שיפור | תחזית מול בפועל, split כרונולוגי |
| השפעת אירועים ביטחוניים | פעיל (+9.7% MAE) | שמירה | אבלציה עם/בלי אירועים |
| Cold Start | שניות (Render) | < 1s | ניטור זמן תגובת API |
| שביעות רצון (UX) | לא נמדד | NPS > 7/10 | סקר קצר |
| שימוש שבועי | לא נמדד | ≥ 3 שאילתות/משתמש פעיל | Analytics ב-Frontend |
| Time-to-Insight | לא מוגדר | < 10s מקלט לתחזית | End-to-End latency |

9. שאלות פתוחות — Open Questions

סיווג אירועים שוטף: התיוג היום ידני (אירועים_מדויקים.csv). מי מוסיף אירוע חדש כל חודש — עד שיוקם הסיווג האוטומטי?

גרסת LLM לצ'אטבוט/הסבר: Groq (חינמי, מהיר) · Claude/OpenAI (איכותי) · OpenRouter? להחליט לפי איכות מול עלות.

הרשאות גישה: האם בעתיד יהיו ארגונים/ערוצים שונים עם הפרדת נתונים (RLS כבר קיים ב-Supabase)?

תדירות אימון: חודשי קבוע, או גם trigger אחרי אירוע חריג?

פרטיות נתונים: מדיניות בעלות/אבטחה על נתוני הרייטינג ההיסטוריים (קנייני).

הצגת רייטינג: להשאיר גולמי+מותאם, או להציג רק אחד כדי למנוע בלבול (פידבק מהמנטור)?

הוכן עם Claude על בסיס מצב הקוד והנתונים נכון ל-2026-05-28. לעדכן בעקבות כל החלטת פיתוח מהותית.